酷鱼互动技术讨论会议摘要（1）

参会成员：周岸毅（后端，主讲人），谢万林（前端）

会议时间：2017-0.4-11上午

会议着重讨论了酷鱼总后台V2版本的格局以及以后的工作内容，分为三个过程，

- 框架的整体搭建，

b、微信相关的页面草图设计，

C、最后以如何招聘为例，抛砖引玉来分析培养开发的整体构思。

- 框架的整体搭建

- 框架分为登录界面，模块界面，详情模块区，以及操作处理界面。

1、登录界面参考酷鱼现阶段代理商登录，注意更新升级代码，注意数据信息安全，为此周哥介绍了两种会话机制cookie（指某些网站为了辨别用户身份、进行 session 跟踪而储存在用户本地终端上的数据（通常经过加密）），session（是用于保持状态的基于 Web服务器的方法。Session 允许通过将对象存储在 Web服务器的内存中在整个用户会话过程中保持任何对象）。这主要是用来记录是不同权限下是谁在操作处理数据。

2、模块界面（类似于电脑桌面）是不同模块的区分和简要说明功能的页面，根据我们的需求主要有微信设置模块、代理商管理模块、卡片管理模块、业务管理模块、财务管理模块、客服管理模块、数据分析模块以及平台配置模块等。

3、详情模块，确定模块详情的总体页面布局，详细讨论了微信设置板块的功能详情主要包含自定义菜单，关键字回复，图文回复，粉丝管理，微信支付，短信设置等。其他模块暂未讨论。

4、操作处理界面，数据操作处理更新主要部分，即对目录下的选项进行操作。

- 微信平台草图设计（以下图片仅供参考，不是我们的最终展示）

- 上下左右两列布局。上面是左侧酷鱼|微信平台标题，右侧是个人账户信息。下面是内容区域

如上图，在增加一个一级标题（小程序），点击时显示暂未开放！

二级标题：自定义菜单，粉丝管理，关键字回复，图文回复，微信支付，短信设置

自定义菜单：

底部的生成自定义菜单和刷新自定义菜单按照逻辑交换顺序。

粉丝管理分为微信粉丝和分组管理。

微信粉丝：

分组管理：

基本思路框架参考万普，其余维持不变。

- 任务安排（前后台同时开工，不干扰）

（一）前端：

- 1、首页登录0.5天；

- 2、模块页面0.5天；

- 3、微信平台详情页框架、自定义菜单等3天；

- 4、粉丝管理，关键字回复，图文回复，微信支付，短信设置4天；

- 5、数据对接3天。

- （二）后台

- 1、选定适合我们平台的开发框架（大数据）；（2天）

- 2、熟练开发框架（3天）；

- 2、微信板块的数据表设计（2天）；

- 3、微信板块程序与微信平台的数据对接（5天）；

- 4、微信板块后台程序开发（2天）；

- 5、前后端数据对接（3天）。

- 一共是十一天完成微信平台的开发。

- 会议延展

通过人事部专员入职到开展招聘工作的流程理解怎么快速清晰少走弯路的编程开发，

- 对于周哥提出招聘流程分析的讨论，理解到做好一件事情要明确的目的和清晰的思路，注重方法，比如专员的工作，

（一）前期开始的需要的工作——了解我们所开发的是什么，主要的用途和开发的思想。

1、了解公司，知道公司的文化，了解公司的组织架构，知道现在公司的所缺职位，明白所缺职位的职能（这样有利于后续电话等邀约时和不同应聘者讲解公司，讲解职位）；

2、调查市场（主要是为怎么吸引人才来公司做好基础）。

（二）做好计划安排（怎么开展工作）——安排好时间，高效开发

做好计划，如开通什么样的招聘网站，什么时间段刷新网站，安排好打电话的时间；

需要做什么活动，如校园内招，人才市场展板等。

- 做好登记总结——总结反思，提高开发水平。

专员要做好登记回访，不断总结，在总结总不断完善自己的招聘技能，提升自己的服务水平。

通过上述例子主要说道的是开发需要用脑子去开发，开发要有思路，不要一脑浆糊的去弄，时常不断的反思自己，提高自己各方面的素养。

- 四、结束

- 整体任务比较繁重后期需要抓紧速度，提高效率，前期一定要理清思路，只要这样才能事半功倍。注意数据安全，避免前端数据泄露。